**Календарный план разработки опытного образца (прототипа) электронного устройства**

| **№**  **п/п** | **Наименование этапов работ** | **Сроки**  **выполнения**  **начало/**  **окончание** | **Расчетная цена этапа**  **тыс. руб.** | **Форма и вид отчетности, состав представляемых отчетных материалов по выполнению этапа работ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка списка требуемых компонентов. | 01.03.2018 / 05.03.2018 | 15 | Электронный документ в виде таблици с кратким описанием компонент. |
| 2 | Разработка структуры системы. | 06.03.2018 /  07.03.2018 | 5 | Электронный документ, содержащий структуру. |
| 3 | Разработка отладочного прототипа. | 08.03.2018 /  10.04.2018 | 60 | Плата с компонентами, демонстрирующая работу основных функций системы, собранная произвольным отладочным методом. |